計畫名稱：醫療器材快速試製服務中心-微創手術醫材計畫(1/3)

| 分包計畫 名稱 | 內容簡要說明 | 具體產出及產品應用 | 關聯科專分/子計畫及工作項目名稱 | 本分包計畫之必要性 （與關聯計畫之互補性等） | 預估經費(仟元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微創醫材之手術行為設計、分析及體外模擬試驗(聯絡人：尤崇智/分機233) | 進行微創醫材力學行為模擬分析及體外人體模型測試分析 | 力學模式分析作為加工前參考，體外試驗則做為原型品性能參考指標 | 原型試製建造分項計畫 | 本分包計畫配合關聯計畫所接受之微創醫材構想進行手術與植入力學行為模擬分析、體外人體模型模擬試驗等相關工作；在雛型製作、功能性測試、安全性測試過程中提供最佳參數以構成完整醫療器材試製流程。 | 600 |
| 微創醫材原型品臨床模擬試驗(產品一) (聯絡人：陳敏華/分機228) | 建置模擬臨床操作環境，並進行原型品操作評估 | 協助原型品設計參數改良，與現有類似產品進行比較，確認試製品創新可行性 | 臨床前產品試驗分項計畫 | 本分包計畫配合關聯計畫所產出之醫材原型品，規劃與進行臨床試驗前必須之臨床模擬試驗，以利進行設計或製程修正與未來人體試驗之評估依據。 | 400 |
| 微創手術輔助器械模組開發 (聯絡人：尤崇智/分機233) | 協助開發微創醫材原型品專用手術器械模組 | 搭配產出原型品進行臨床操作，增進試製品功能完整性，提升手術便利性 | 原型試製建造分項計畫 | 本分包計畫配合關聯計畫所接受之微創醫材構想進行必須之手術輔助器械模組開發工作，使產出醫材原型品具備可配合之器械，以供臨床模擬操作與臨床試驗所需。 | 600 |
| 微創醫材原型品臨床模擬試驗(產品二) (聯絡人：陳敏華/分機228) | 建置模擬臨床操作環境，並進行原型品操作評估 | 協助原型品設計參數改良，與現有類似產品進行比較，確認試製品創新可行性 | 臨床前產品試驗分項計畫 | 本分包計畫配合關聯計畫所產出之醫材原型品，規劃與進行臨床試驗前必須之臨床模擬試驗，以利進行設計或製程修正與未來人體試驗之評估依據。 | 400 |